GymGo SaaS

Análisis de Roles y Plan de Mejora

15 de julio de 2026  ·  Módulo: Usuarios / Autorización

# 1. Resumen Ejecutivo

El módulo de Usuarios de GymGo gestiona cinco roles estáticos (PlatformAdmin, GymOwner, GymStaff, Instructor, Member) definidos como enum en el código fuente. El análisis reveló que, aunque la infraestructura de autenticación JWT funciona correctamente, no existe ningún control de autorización basado en roles en la capa de API ni en las rutas del frontend. Cualquier usuario autenticado puede acceder a cualquier endpoint y cualquier ruta de la aplicación.

# 2. Estado Actual de la Autorización

## 2.1 Backend (.NET 8 — Minimal API)

AddAuthorization() está configurado en AuthenticationExtensions.cs sin ninguna política nombrada. Todos los endpoints llaman a .RequireAuthorization() sin parámetros, lo que equivale únicamente a "token JWT válido". No existe ninguna verificación de rol en el pipeline de MediatR ni en los handlers.

El servicio ICurrentUser.Role está inyectado en 3 handlers (Cash, ClassReservations, WorkoutLogs) pero se usa exclusivamente para trazabilidad de auditoría (DeletedBy, cancelledBy), nunca para controlar el acceso.

## 2.2 Frontend (Angular 17+ standalone)

authGuard verifica únicamente isAuthenticated(). No hay comprobación de rol. Todas las rutas bajo /app/* comparten el mismo guard sin distinción de rol.

Existe un sidebar.ts con lógica de filtrado de menú por rol (oculta "Usuarios" para roles no-admin), pero este componente no está importado en shell.ts — es código muerto. El navbar.ts activo no tiene ningún filtrado por rol y muestra todos los módulos a todos los usuarios.

## 2.3 Matriz de Acceso — Estado Actual

✓ * = acceso real (cualquier usuario autenticado). El color amarillo indica que este acceso NO es el esperado para todos los roles.

| Módulo | PlatformAdmin | GymOwner | GymStaff | Instructor | Member |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * |
| Ingreso al Gimnasio | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * |
| Socios | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * |
| Usuarios | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * |
| Planes de Membresía | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * |
| Membresías / Asignaciones | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * |
| Caja | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * |
| Clases | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * |
| Reservas | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * |
| Maquinaria | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * |
| Mantención | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * |
| Rutinas (WorkoutPlans) | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * |
| Historial (WorkoutLogs) | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * | ✓ * |

# 3. Hallazgos por Severidad

| # | Severidad / Ubicación | Descripción del problema | Acción correctiva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRÍTICO Backend — todos los endpoints | .RequireAuthorization() sin política → cualquier usuario autenticado accede a todo. | Definir named policies por rol y aplicarlas por grupo de endpoints. |
| 2 | CRÍTICO Frontend — authGuard | Solo verifica isAuthenticated(). Un GymStaff puede navegar a /app/users. | Crear roleGuard(roles[]) y aplicarlo en app.routes.ts por ruta. |
| 3 | ALTO Frontend — navbar.ts (activo) | No filtra ítems de menú por rol. Todos los usuarios ven todos los módulos. | Agregar propiedad roles?: UserRole[] a NavEntry e ítems, filtrar con computed(). |
| 4 | ALTO Frontend — sidebar.ts | Tiene filtrado de rol para "Usuarios" pero no está importado en shell.ts. Es código muerto. | Integrar su lógica en navbar.ts y eliminar o consolidar sidebar.ts. |
| 5 | MEDIO Application — ICurrentUser.Role | El rol está disponible en los handlers pero nunca se usa para decisiones de acceso. | Usarlo en handlers sensibles o delegarlo a una política de autorización centralizada. |
| 6 | BAJO Domain / Application / Frontend | Roles hardcoded en enum. Agregar un rol requiere cambios en ≥6 archivos + redespliegue. | Fase 3: tabla Roles en BD + mapeo dinámico (solo si se necesita configurabilidad). |

# 4. Matriz de Acceso Propuesta

La siguiente tabla refleja el modelo de permisos objetivo. ✓ = acceso completo.  R = solo lectura (GET).  – = sin acceso.

| Módulo | PlatformAdmin | GymOwner | GymStaff | Instructor | Member |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Ingreso al Gimnasio | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Socios | ✓ | ✓ | ✓ | R | - |
| Usuarios | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Planes de Membresía | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Membresías / Asignaciones | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Caja | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Clases | ✓ | ✓ | ✓ | R | - |
| Reservas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Maquinaria | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Mantención | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Rutinas (WorkoutPlans) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Historial (WorkoutLogs) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |

Nota: el rol Member está contemplado para la app móvil futura. Por ahora no tiene acceso a la app administrativa.

# 5. Plan de Mejora por Fases

Se propone un enfoque incremental que entrega valor desde la primera fase sin romper funcionalidad existente. Las Fases 1 y 2 son obligatorias para cerrar los hallazgos críticos. La Fase 3 es opcional y solo aplica si se requiere configurabilidad de roles en runtime.

| Fase | Esfuerzo | Tareas | Archivos clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 Políticas de autorización en Backend | 1–2 días | 1.1 Definir named policies en AuthenticationExtensions.cs (ej. "AdminOrOwner", "StaffOrAbove", "InstructorOrAbove"). 1.2 Crear extensión RequireRoles(params UserRole[]) sobre IEndpointRouteBuilder. 1.3 Aplicar política por grupo de endpoints en cada *Endpoints.cs. 1.4 Test de integración: verificar que Instructor recibe 403 en /api/v1/users. | AuthenticationExtensions.cs *Endpoints.cs (×14) |
| Fase 2 Guards y menú por rol en Frontend | 1–2 días | 2.1 Crear roleGuard(allowedRoles: UserRole[]): CanActivateFn en core/guards/. 2.2 Aplicar roleGuard en app.routes.ts por ruta (ej. /users solo GymOwner+). 2.3 Agregar roles?: UserRole[] a NavEntry en navbar.ts. 2.4 Agregar computed() visibleEntries filtrado por session().role. 2.5 Eliminar o integrar sidebar.ts (código muerto) en navbar.ts. | app.routes.ts navbar.ts core/guards/ |
| Fase 3 Lectura de rol desde BD (opcional) | 3–5 días | 3.1 Crear tabla Roles (Id, Name, Description) y tabla RolePermissions (RoleId, PermissionKey). 3.2 Script SQL 15_Roles.sql con datos iniciales equivalentes al enum actual. 3.3 Reemplazar enum UserRole por FK a Roles en tabla Users. 3.4 Adaptar JwtTokenGenerator: incluir permissions[] en el JWT o cargar en cada request. 3.5 Actualizar ICurrentUser con propiedad IEnumerable<string> Permissions. 3.6 Migrar validadores (CreateUser/UpdateUser) a reglas basadas en permisos. | 15_Roles.sql UserConfiguration.cs JwtTokenGenerator.cs |
| Deuda técnica Limpieza y consistencia | 0.5 días | DT-1 Usar ICurrentUser.Role en handlers sensibles para logging contextual. DT-2 Documentar la matriz de permisos en CLAUDE.md para mantenerla actualizada. DT-3 Agregar constraint SQL que valide roles asignables (ya existe CHECK 0-4, ampliar si se agrega rol). | CLAUDE.md *CommandHandler.cs |

## 5.1 Detalle Técnico — Fase 1 (Backend)

Agregar en AuthenticationExtensions.cs dentro de AddAuthorization():

options.AddPolicy("AdminOrOwner", p =>
  p.RequireClaim("role", "PlatformAdmin", "GymOwner"));
options.AddPolicy("StaffOrAbove", p =>
  p.RequireClaim("role", "PlatformAdmin", "GymOwner", "GymStaff"));
options.AddPolicy("InstructorOrAbove", p =>
  p.RequireClaim("role", "PlatformAdmin", "GymOwner", "GymStaff", "Instructor"));

Luego, en cada *Endpoints.cs, reemplazar .RequireAuthorization() por la política correspondiente:

// UserEndpoints.cs — solo GymOwner y PlatformAdmin
.RequireAuthorization("AdminOrOwner")

      
// WorkoutPlanEndpoints.cs — Instructor también puede
.RequireAuthorization("InstructorOrAbove")

## 5.2 Detalle Técnico — Fase 2 (Frontend)

Crear src/app/core/guards/role.guard.ts:

export const roleGuard = (roles: UserRole[]): CanActivateFn => () => {
  const role = inject(AuthService).session()?.role;
  if (role !== undefined && roles.includes(role)) return true;
  return inject(Router).createUrlTree(['/app/dashboard']);
};

Aplicar en app.routes.ts:

{ path: 'users',
  canActivate: [authGuard, roleGuard([UserRole.GymOwner, UserRole.PlatformAdmin])],
  loadComponent: () => import(...) }

# 6. Resumen y Priorización

Fases 1 y 2 son obligatorias — cierran vulnerabilidades donde cualquier usuario autenticado puede acceder a datos sensibles (caja, usuarios, socios). El esfuerzo estimado combinado es de 2 a 4 días de desarrollo. No requieren cambios en base de datos ni en el esquema JWT.

Fase 3 agrega configurabilidad de roles desde BD, adecuada si se prevé que los clientes (dueños de gimnasio) necesiten personalizar permisos. Implica una migración de esquema y adaptación del JWT, por lo que debe planificarse en un sprint dedicado.

Deuda técnica puede resolverse de forma paralela en cualquier momento.

Documento generado el 15 de julio de 2026 — GymGo Análisis de Seguridad